Timeline：

1. 目前element（好像没用上）、inventory、project模块是用jQuery写的，introduction是原生写的，这些需要重写为vue2/3，其余模块代码可以改一下复用，然后将原有UI尽量修改为figma设计稿的样子（2week）
2. Manual size chart analyse模块可能需要重新设计，需要理解逻辑（1week）
3. 未完成的模块有Introduction、login、size management->Auto grading for MTM(不知道数据库有没有写)、report(最后考虑)（2.5weeks）
4. 数据调试，UI和功能验收（1week）

技术点：

1. 用VueRouter实现SPA单页面，用路由替换掉现在iframe内联框架

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | 文件 | 功能 | 路由级别 |
| / | views/introduction/IntroductionPage.vue | 介绍页 | 一级路由 |
| |—/solutions | views/introduction/subpage/SolutionsPage.vue |  | 二级路由 |
| |—/competitor | views/introduction/subpage/CompetitorPage.vue |  | 二级路由 |
| |—/benefits | views/introduction/subpage/BenefitsPage.vue |  | 二级路由 |
| |—/competitor | views/introduction/subpage/CompetitorPage.vue |  | 二级路由 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | views/login/LoginPage.vue | 登录页 | 一级路由 |
| / | views/bisystem/BISystemPage.vue | 后台系统 | 一级路由 |
| |—/dashboard | views/dashboard/DashboardPage.vue | 仪表盘 | 二级路由 |
| .... | .... | ... | ... |

1. 请求接口代码整合，统一进行封装
2. 使用sass样式预处理，简化样式代码
3. 适配方案选择rem+媒体查询，可能会涉及到ui设计稿布局上的一些小修改，如宽度小于多少时是否需要将侧边栏收起等
4. Report模块需要用到echarts可视化，UI图待设计（最后考虑）